Nombre: Angel Gabriel Ishk Rojas Navia

|  | Esta pauta tiene como objetivo ayudarte a monitorear el desarrollo de tu Proyecto APT, reflexionando sobre tus avances de acuerdo con lo planificado en la fase anterior y recibiendo retroalimentación de tus pares y docentes que te permita hacer los ajustes necesarios para cumplir con los objetivos de tu proyecto. Esta pauta debe ser respondida con tu grupo. |
| --- | --- |

Puedes completar esta guía y, posteriormente, cargarla en la sección de reflexión de la Fase 2, para retroalimentación de tu docente.

1. Mira tu carta Gantt y reflexiona sobre los avances de tu Proyecto APT

¿Has podido cumplir todas las actividades en los tiempos definidos? ¿Qué factores han facilitado o dificultado el desarrollo de las actividades de tu plan de trabajo? No. Si bien he avanzado con mis tareas, he fallado en cumplir los plazos para estas, en particular, con una que corresponde al core de la aplicación: El diseño y ejecución del lenguaje de programación que los usuarios usarán para programar sus unidades. Existen varias aristas por las cuales no he avanzado, que en general impactan sobre mi motivación y capacidad de autogestión.

2.

¿De qué manera has enfrentado y/o planeas enfrentar las dificultades que han afectado el desarrollo de tu Proyecto APT? De manera privada, documenté todos los factores personales e interpersonales que me afectan negativamente. Con esto, analicé qué se puede mejorar y qué debo simplemente sobrellevar. Esto concluyó en una conversación con Álvaro donde nos alineamos nuevamente, y en un esfuerzo personal por organizar y apoderarme de partes del proyecto que sentí que estaban desordenadas y perdidas. Gracias a ello, estoy logrando nuevamente mejorar mi motivación y capacidad productiva y de autogestión.

3. Hasta el momento:

¿Cómo evalúas tu trabajo? ¿Qué destacas y qué podrías hacer para mejorar tu trabajo? Creo que he hecho bien mi trabajo en términos de calidad pero que, como expliqué anteriormente, mi productividad ha sido baja. Lo que más destaco es la solución que di a la representación compilada de “Directiva Script” (el lenguaje de programación desarrollado para el videojuego), que resultó elegante y eficaz para enfrentar todas las necesidades del lenguaje manteniendo un bajo nivel de complejidad y un desacoplamiento eficaz de capas del sistema. Lo que debo mejorar ahora es mi consistencia con trabajar. Es decir, debo avanzar todos los días con un ritmo como el que he mantenido los últimos dos. Si logro avanzar con mayor consistencia, estaremos bien con los plazos.

4. Después de reflexionar sobre el avance de tu Proyecto APT

¿Qué inquietudes te quedan sobre cómo proceder? ¿Qué pregunta te gustaría hacerle a tu docente o a tus pares? En general, me siento bastante seguro y claro con respecto al desarrollo del proyecto. Existe un punto específico con el que aún no tengo claridad, que es si es suficiente con nuestra actual definición de público objetivo y objetivos generales del proyecto, ya que esto fue lo que recibió mayor crítica en nuestra primera presentación.

5. A partir de esta instancia de monitoreo de su Proyecto APT

¿Consideran que las actividades deben ser redistribuidas entre los miembros del grupo? ¿Hay nuevas actividades que deban ser asignadas a algún miembro del grupo? No, no considero que las actividades deban ser redistribuidas. Creo que tenemos una buena separación de responsabilidades. Sí pienso que algunas de las tareas, que tengo, en retrospectiva, eran más complejas y tenían más aristas de las que consideramos en un principio, y que podrían haberse subdividido en varias tareas. Sin embargo, pienso que son logrables de la manera en la que están y que no hace falta colocar tareas adicionales.

6. APT grupal

¿Cómo evalúan el trabajo en grupo? ¿Qué aspectos positivos destacan? ¿Qué aspectos podrían mejorar? Creo que hemos trabajado bien en grupo. Lo que más valoro de nuestro trabajo no es necesariamente que hagamos todo perfecto o que no tengamos problemas entre nosotros, sino nuestra capacidad de comunicarnos para resolver cuando tenemos problemas. Hemos consistentemente resuelto cosas como exceso de reuniones, falta de comunicación, efecto de feedback negativo respecto a falta de motivación y distracción del proyecto. Ahora debemos mejorar nuestro nivel de compromiso para que no volvamos a faltar a ninguna reunión.