Registros de sprint y resumen técnico semanal

Proyecto Directiva

Capstone APT122, Ingeniería en Informática, DUOC UC

Equipo Ápeiron: Álvaro Castro y Angel Rojas

Periodo: 8 de septiembre al 14 de octubre de 2026 (semanas 5 a 10)

Fecha de emisión: 14 de octubre de 2026

# Introducción

Este documento registra la ejecución de los sprints del proyecto Directiva durante la Fase 2 y resume el avance técnico de cada semana. Para cada sprint se presentan el objetivo, las historias de usuario relacionadas, el estado de las tareas al cierre y los acuerdos tomados por el equipo.

La información proviene de la planilla de seguimiento del proyecto (Plan-Estado-Avance), las reuniones daily registradas, el Product Backlog y el historial del repositorio oficial github.com/Ioplop/Directiva.

Directiva es el nombre del videojuego; Ápeiron es el nombre de la compañía configurado en Unity. El lenguaje de programación del juego es DScript, que se compila a un lenguaje intermedio, DIL (Directiva Intermediate Language), ejecutado por una máquina virtual propia.

## Calendario de sprints

El equipo trabaja en sprints semanales alineados con la semana académica: reunión de inicio el lunes, dailies durante la semana y seguimiento continuo en la planilla.

| Sprint | Semana | Fechas | Reuniones registradas | Commits en el repo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sprint 1 | S5 | 07/09 al 13/09 | 08/09 (inicio), 09/09, 11/09 | 7 |
| Sprint 2 | S6 | 14/09 al 20/09 | 14/09 (inicio), 17/09 | 4 |
| Sprint 3 | S7 | 21/09 al 27/09 | 21/09 | 0 |
| Sprint 4 | S8 | 28/09 al 04/10 | 01/10, 04/10 (cierre de semana) | 1 |
| Sprint 5 | S9 | 05/10 al 11/10 | 05/10, 10/10 | 37 |
| Sprint 6 (en curso) | S10 | 12/10 al 18/10 | — | 6 (al 14/10) |

# Parte 1. Registros de sprint

## Sprint 1 · Semana 5 (07/09 al 13/09)

Objetivo del sprint: cerrar la planificación (Hito 1) e iniciar el Hito 2: diseñar la arquitectura de software, organizar el seguimiento, preparar el plan de pruebas e iniciar el lenguaje.

Historias de usuario: US-15 (pruebas de validación) y base de la épica EP-07 (lenguaje DScript y máquina virtual).

### Tareas y estado al cierre

| Tarea | Responsable | Estado y avance | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura de software | Angel | Completada 100% | Diagrama de capas e interfaces. |
| Ajustar repositorio y crear proyecto | Angel | Completada 100% | Estructura de Fase 2 en el repositorio y proyecto Unity creado. |
| Definir nombre de la compañía para Unity | Álvaro | Completada 100% | Compañía Ápeiron; el juego se mantiene como Directiva. |
| Agregar tareas faltantes | Álvaro | Completada 100% | Tareas de documentación incorporadas a la planilla. |
| Identificar documentos para la metodología ágil | Álvaro | Completada 100% | Listado «Documentos-SCRUM» basado en la Guía Scrum 2020. |
| Definir el plan de pruebas del Hito 2 | Álvaro | En curso | Planilla de casos de prueba con resultado esperado y obtenido. |
| Diseño e implementación del lenguaje | Angel | En curso, 10% | Debe ejecutarse y editarse dentro de Unity. |
| Documentos Scrum | Álvaro | Planificados | Análisis y visión, mapas y backlog, épicas e historias, impact mapping. Inicio 11/09. |

### Impedimentos y dependencias

El plan de pruebas depende del avance del lenguaje.

### Acuerdos

Usar la planilla de seguimiento en Google Drive como registro central, revisándola en cada daily.

Renombrar el repositorio según la indicación del docente y crear la estructura de Fase 2.

Definir Ápeiron como nombre de la compañía en Unity.

Separar el plan de pruebas (validación técnica del lenguaje) del playtesting con usuarios.

Realizar las retrospectivas de sprint los viernes.

## Sprint 2 · Semana 6 (14/09 al 20/09)

Objetivo del sprint: avanzar en la codificación, compilación y ejecución del lenguaje dentro de Unity, y completar el plan de pruebas y los documentos Scrum.

Historias de usuario: US-03 (ingreso de código), US-15 y épica EP-07.

### Tareas y estado al cierre

| Tarea | Responsable | Estado y avance | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura de software | Angel | Completada 100% | Publicada en el repositorio. |
| Diseño e implementación del lenguaje | Angel | En curso, 30% | Editor de código MVP terminado: creación y edición de archivos, indentación y renombrado. |
| Definir el plan de pruebas del Hito 2 | Álvaro | En curso, 60% | Estructura de casos en Excel basada en historias de usuario. |
| Documento análisis del caso y visión | Álvaro | En curso, 90% | En revisión por Angel. |
| Documento mapas y backlog | Álvaro | En curso, 90% | Mapa de actores y mapa mental. En revisión. |
| Documento épicas e historias de usuario | Álvaro | En curso, 90% | En revisión. |
| Documento impact mapping y user story mapping | Álvaro | En curso, 70% | Contenido listo; en elaboración gráfica. |
| Actividad 2.1 (diario de reflexión) | Álvaro | Completada 100% | Publicada en el repositorio. |

### Impedimentos y dependencias

El plan de pruebas depende del compilador.

### Acuerdos

Fijar el 20/09 como fecha de término del lenguaje y de los documentos de visión, registrando la fecha inicial para mantener la trazabilidad.

Público objetivo: jóvenes y adultos tecnológicamente cómodos con juegos de estrategia.

Pilares del producto: estrategia y automatización como jugabilidad, y educación como propósito.

Desarrollar un lenguaje propio con sintaxis basada en Python, en lugar de un lenguaje por bloques. Este lenguaje es DScript.

## Sprint 3 · Semana 7 (21/09 al 27/09)

Objetivo del sprint: ajustar la planificación del Hito 2 y continuar el desarrollo del lenguaje y la documentación Scrum.

Historias de usuario: Épica EP-07 y US-15.

### Tareas y estado al cierre

| Tarea | Responsable | Estado y avance | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño e implementación del lenguaje | Angel | En curso, 30% | Nueva fecha objetivo 27/09. |
| Definir el plan de pruebas del Hito 2 | Álvaro | En curso | Avanza en paralelo al lenguaje. |
| Documentos Scrum | Álvaro | En curso, 90% | Carga en la carpeta «Documentos Scrum» para revisión. |
| Documento impact mapping | Álvaro | En curso, 70% | Mejora y traspaso a Excel. |
| Reorganizar la planificación | Angel | En curso | Ajuste de la carta Gantt. |

### Acuerdos

Reordenar la carta Gantt para que la interfaz del sistema de programación avance junto con el diseño del lenguaje.

Desplazar una semana las pruebas funcionales y el playtesting.

Fijar el 27/09 como plazo del lenguaje.

## Sprint 4 · Semana 8 (28/09 al 04/10)

Objetivo del sprint: priorizar el núcleo de simulación y la implementación del lenguaje para la presentación de avance, y preparar los documentos de la Fase 2.

Historias de usuario: US-16 (máquina virtual que ejecuta DIL) y US-15.

### Tareas y estado al cierre

| Tarea | Responsable | Estado y avance | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Diseño e implementación del lenguaje | Angel | En curso, 60% | Diseño de la VM validado por el equipo el 01/10. |
| 1.1 Arquitectura y organización del lenguaje/runtime | Angel | En curso | Estructura, responsabilidades, pipeline y separación UI/runtime. |
| 1.2 Sistema de tipos y operaciones | Angel | En curso | DataValue, DataType, reflection y dispatch en C#. |
| Definir el plan de pruebas del Hito 2 | Álvaro | En curso, 90% | Documento generado; pendiente de carga. |
| Documentos Scrum | Álvaro | En curso, 90% | En revisión. |
| Actividad 2.1 | Ambos | Completada 100% | Publicada en el repositorio. |
| Actividad 2.2 (autoevaluación) | Ambos | En curso | Reprogramada al 10 u 11/10. |
| Actividad 2.5 (informe de avance) | Álvaro | En curso | Del 02/10 al 13/10. Se incorporan además las actividades 2.4 y 2.6. |

### Acuerdos

Priorizar el núcleo de simulación y el lenguaje para la presentación de avance.

Subir código y documentos de forma incremental a GitHub como evidencia del avance.

Evaluar el desglose de la tarea del lenguaje en subtareas.

Preparar la evaluación de Fase 2 (entrega el 14/10) con presentación y evidencias en GitHub.

## Sprint 5 · Semana 9 (05/10 al 11/10)

Objetivo del sprint: demostrar la máquina virtual ejecutando DIL, desglosar la tarea del lenguaje y cerrar los documentos Scrum y de la Fase 2.

Historias de usuario: US-16 (VM), US-17 (parser DIL), US-19 (strings y memoria), US-20 (presupuesto de instrucciones), US-07 (errores y depuración) y US-15.

### Tareas y estado al cierre

| Tarea | Responsable | Estado y avance | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 Arquitectura y organización del lenguaje/runtime | Angel | Completada 100% | Pipeline y separación UI/runtime. |
| 1.2 Sistema de tipos y operaciones | Angel | Completada 100% | Aritmética, igualdad, orden, truthiness, errores y valores especiales. |
| 1.3 VM y modelo de ejecución | Angel | Completada 100% | Stack, locals, frames, IP, budget, control de flujo, CALL/RETURN y depuración. |
| 1.4 DIL y programa compilado | Angel | Completada 100% | Parser DIL y ejecución con depuración paso a paso. |
| 1.5 Heap, referencias y tipos complejos | Angel | En curso, 60% | Strings y garbage collector listos. Fecha 21/10. |
| Documentos 1 a 4 y backlog | Álvaro | En curso, 90% | Actualizados con DScript, US-12 a US-14, criterios de aceptación y sprints. |
| Subir transcripciones de dailies | Álvaro | Al día | Publicadas en el repositorio. |
| Actividades 2.3 y 2.6 | Álvaro | Completada 100% | Documentos de la Fase 2. |
| Actividad 2.2 (autoevaluación) | Ambos | Angel 100%, Álvaro 90% | Angel completada; Álvaro pendiente de carga. |
| Actividad 2.4 | Álvaro | En curso, 90% | Guía grupal de Fase 2. |
| Diseño y mockup de la interfaz | Álvaro | Completada 100% | Niveles, ajustes, editor y simulación en Excalidraw. |

### Acuerdos

Adoptar DScript como nombre oficial del lenguaje en toda la documentación.

Desglosar la tarea del lenguaje en las subtareas 1.1 a 1.6.

Cerrar los documentos de Fase 2 antes de la entrega oficial del 14/10.

Incorporar los criterios de aceptación al backlog y relacionar cada historia con su sprint.

Usar guion bajo en los identificadores de módulo.

Implementar un garbage collector perezoso (lazy).

## Sprint 6 · Semana 10 (12/10 al 18/10, en curso)

Objetivo del sprint: entregar la evaluación de Fase 2 con una interfaz navegable (menú principal, selección de niveles y editor dentro de la simulación) e iniciar el compilador de DScript a DIL.

Historias de usuario: US-01 (escenario de simulación), US-13 (selección de escenarios), US-03 (editor integrado) y US-18 (compilación DScript → DIL).

### Tareas y estado al cierre

| Tarea | Responsable | Estado y avance | Detalle |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz, main menu | Angel | Completada 100% | Menú principal, opciones y selección de niveles. |
| Editor dentro de la simulación | Angel | Completada 100% | Editor integrado como panel lateral en la escena de juego. |
| 1.5 Heap, referencias y tipos complejos | Angel | En curso, 60% | Fecha 21/10. |
| 1.6 Compilador .dscript e integración completa | Angel | En curso, 10% | Del 14/10 al 21/10. |
| Resumir dailies y subir transcripciones | Álvaro | Al día | Daily del 10/10 publicada. |

### Acuerdos

Mantener el 21/10 como fecha de término de las subtareas 1.5 y 1.6.

# Parte 2. Resumen técnico semanal

| Semana | Commits | Líneas C# agregadas / eliminadas | Foco técnico |
| --- | --- | --- | --- |
| S5 (07–13/09) | 7 | 258 / 0 | Estructura del repositorio y proyecto Unity |
| S6 (14–20/09) | 4 | 0 / 0 | Arquitectura y editor de código MVP |
| S7 (21–27/09) | 0 | 0 / 0 | Planificación |
| S8 (28/09–04/10) | 1 | 0 / 0 | Diseño de la VM y del sistema de tipos |
| S9 (05–11/10) | 37 | 12.501 / 226 | Tipos, VM, parser DIL, depuración, strings y GC |
| S10 (12–14/10) | 6 | 3.209 / 179 | Menú principal, ajustes e interfaz de juego |

## Semana 5: arquitectura y base del repositorio

Arquitectura de software en capas: presentación, orquestación, simulación, scripting (compilador y VM) y contenido.

Repositorio reorganizado con la estructura de Fase 2 y proyecto Unity creado (Unity 6, URP).

Alcance del lenguaje a validar: enteros, decimales, booleanos, texto, listas, diccionarios, sets, funciones, estructuras de control e importación.

Automatización de evidencias: transcripción de reuniones y formato estándar de resumen de dailies.

Siguiente paso: implementación del lenguaje y casos del plan de pruebas.

## Semana 6: editor de código MVP y definición de DScript

Diagrama de arquitectura publicado en el repositorio.

Editor de código MVP en Unity: creación y edición de archivos, indentación y renombrado.

Definición del lenguaje: lenguaje propio con sintaxis basada en Python (DScript).

Siguiente paso: compilador, motor de ejecución y máquina virtual.

## Semana 7: planificación

Ajuste de la carta Gantt para integrar la interfaz del sistema de programación con el desarrollo del lenguaje.

Siguiente paso: compilador y máquina virtual.

## Semana 8: diseño de la máquina virtual y del sistema de tipos

Modelo de ejecución: el código de alto nivel se compila a instrucciones simples que ejecuta una VM, lo que permite agregar funciones nuevas sin modificar el núcleo.

Arquitectura del runtime: estructura, responsabilidades, pipeline y separación entre UI y runtime.

Sistema de tipos: DataValue y DataType, con creación de tipos automatizada mediante reflection y dispatch en C#.

Criterios de prueba funcional: validar bucles, funciones y mensajes de error claros ante entradas incorrectas.

Siguiente paso: completar la VM y publicar el código.

## Semana 9: runtime de DScript, VM, parser DIL y gestión de memoria

Pipeline: DScript → DIL → máquina virtual con ejecución paso a paso.

Sistema de tipos: Int, Bool, Decimal, None y Unimplemented, con aritmética, igualdad, orden, truthiness y errores.

Máquina virtual: ejecuta de principio a fin el programa de prueba de números primos (condicionales, ciclos while, operaciones y retornos). Incluye pila de evaluación, memoria local, call frames, instruction pointer y presupuesto de instrucciones.

Parser y ejecución de DIL desde el editor, con resaltado de depuración, avance paso a paso, tiempo de ejecución y conteo de pasos.

Editor: breakpoints y deshacer/rehacer.

Memoria: strings en el heap con referencias desde la pila, casting, print y garbage collector perezoso.

Errores de ejecución: falta de memoria, salto inválido, desbordamiento de enteros y stack underflow.

Compatibilidad: soporte para sistemas de archivos Linux y codificación UTF-8.

Siguiente paso: listas, tuplas, diccionarios, sets, métodos de objetos y compilador DScript → DIL.

## Semana 10: interfaz de juego

Menú principal, opciones y selección de niveles, con iconos de recursos por nivel.

Ajustes persistentes: pantalla completa, captura del mouse, resoluciones y simulación en segundo plano.

Interfaz de juego con el editor de código integrado como panel lateral redimensionable.

Mockup de interfaz de niveles, ajustes, editor y simulación.

Compilador DScript (1.6) iniciado: dirección general y separación de etapas.

Siguiente paso: compilador DScript → DIL, tipos complejos y conexión de la VM con la simulación.

# Parte 3. Estado consolidado

## Evolución de la tarea «Diseño e implementación del lenguaje»

| Fecha | Avance | Fecha objetivo | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| 08/09 | Inicio | 18/09 | Daily 08/09 |
| 11/09 | 10% | 18/09 | Daily 11/09 |
| 14/09 | 10% | 20/09 | Daily 14/09 |
| 17/09 | 30% | 20/09 | Daily 17/09 |
| 21/09 | 30% | 27/09 | Daily 21/09 |
| 04/10 | 60% | 05/10 | Daily 04/10 |
| 05/10 | Desglose en subtareas 1.1 a 1.6 | — | Daily 05/10 |
| 14/10 | 78% (promedio de 1.1 a 1.6) | 21/10 | Planilla de seguimiento |

## Planilla de seguimiento al 14/10

| Tarea | Responsable | Estado | % | Fin |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Arquitectura de software | Angel | Completada | 100 | 09/09 |
| 1. Diseño e implementación del lenguaje | Angel | En curso | 78 | 21/10 |
| 1.1 Arquitectura y organización del runtime | Angel | Completada | 100 | 07/10 |
| 1.2 Sistema de tipos y operaciones | Angel | Completada | 100 | 05/10 |
| 1.3 VM y modelo de ejecución | Angel | Completada | 100 | 07/10 |
| 1.4 DIL y programa compilado | Angel | Completada | 100 | 07/10 |
| 1.5 Heap, referencias y tipos complejos | Angel | En curso | 60 | 21/10 |
| 1.6 Compilador .dscript e integración | Angel | En curso | 10 | 21/10 |
| Ajustar repositorio y crear proyecto | Angel | Completada | 100 | 09/09 |
| Agregar tareas faltantes | Álvaro | Completada | 100 | 09/09 |
| Identificar documentos metodología ágil | Álvaro | Completada | 100 | 09/09 |
| Definir el plan de pruebas Hito 2 | Álvaro | En curso | 90 | 19/09 |
| Definir nombre de la compañía para Unity (Ápeiron) | Álvaro | Completada | 100 | 09/09 |
| Documento análisis del caso y visión | Álvaro | En curso | 90 | 20/09 |
| Documento mapas y backlogs | Álvaro | En curso | 90 | 20/09 |
| Documento épicas e historias de usuario | Álvaro | En curso | 90 | 20/09 |
| Documento impact mapping y user story mapping | Álvaro | En curso | 70 | 20/09 |
| Actividad 2.1 | Álvaro / Angel | Completada | 100 | 01/10 / 06/10 |
| Actividad 2.2 (Álvaro) | Álvaro | En curso | 90 | 03/10 |
| Actividad 2.2 (Angel) | Angel | Completada | 100 | 03/10 |
| Actividad 2.3 | Álvaro | Completada | 100 | 11/10 |
| Actividad 2.4 | Álvaro | En curso | 90 | 11/10 |
| Actividad 2.6 | Álvaro | Completada | 100 | 11/10 |
| Interfaz, main menu | Angel | Completada | 100 | 13/10 |
| Editor dentro de la simulación | Angel | Completada | 100 | 13/10 |
| Diseño y mockup de la interfaz | Álvaro | Completada | 100 | 12/10 |
| Resumir dailies y subir transcripciones | Álvaro | Al día | 100 | — |